广西中医药大学第一附属医院

康复医院地质条件详细勘察

询价文件

项目名称：广西中医药大学第一附属医院

康复医院地质条件详细勘察

项目编号：

询价单位：广西中医药大学第一附属医院

2023年6月

# 询价邀请

：

我单位康复医院可行性研究报告已获自治区发改委批复，但建筑方案尚未完成。为紧凑衔接前后工作，现拟启动该项目地质条件详细勘察服务招标采购。

为合理确定地质条件详细勘察招标控制价，现邀请贵单位参加本项目询价报价。本询价仅针对该项目征求意见建议，了解目前市场价格水平，不存在采购意向等任何影响公平公正公开的事项。

一、采购项目名称及内容：

项目名称：广西中医药大学第一附属医院康复医院地质条件详细勘察

项目编号：

项目地点：南宁市兴宁区三塘镇规划虎岭大道以北、三塘河路以西

预算金额：人民币贰佰玖拾万玖仟捌佰元整（¥2909800.00）。

询价内容：广西中医药大学第一附属医院康复医院地质条件详细勘察

二、本项目需要落实的政府采购政策：

1.强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2.鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。

3.扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

4.扶持少数民族地区政策：招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则。

三、报价供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的报价人资格条件。

2.具备工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级或工程勘察专业类（岩土工程）甲级或工程勘察综合资质。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

四、采购需求

1.项目规模及工作量：项目净用地面积55910平方米，总建筑面积79150平方米，主要拟建1#楼（13F）30960平方米、2#楼（13F）22650平方米、3#楼（4F）4218平方米、地下室21241平方米，总投资7.30亿元，以上数据来源于已批复的可研报告。2.招标范围：详细勘察招标（含各阶段的补充勘察），招标人可根据工程实际需要确定勘察单位完成工作范围、内容，按已完成工作量进行计量。

3.工期：合同生效之日起30日历天内提交勘察中间成果文件；合同生效之日起45日历天内提交最终勘察成果文件。

4.质量标准：勘察人根据设计单位出具的布孔图及勘察技术要求对本工程的地质进行勘察，质量符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求，勘察报告真实反映地质情况，满足本工程施工图设计的评估、评审要求，并通过有关部门审查及备案。

5.资质要求：本次招标要求投标人须具备工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级或工程勘察专业类（岩土工程）甲级或工程勘察综合资质。

6.投标报价：固定单价方式，勘察费总价=单价×米（总钻孔深度）

7.投标报价的其他要求：1、本项目综合单价（上控价）报价应包括（但不限于）工程勘察实物工作收费（包含钻孔、原位测试、取样、线路作业、室内试验、定点测量等）、技术工作费、人员设备调遣费、勘察所需办理的各项手续所产生的费用、临时设施费、勘察设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及获取控制点费用、场地租用费、钻孔损坏地上附着物及青苗的赔偿费和钻孔损坏地下管线的赔偿费、办理城市道路行政许可及城市道路恢复、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

五、报价文件

1.报价函，格式附后（必须提供）。

2.钻孔平面布置图及数量统计。根据询价单位提供的可行性研究报告中的总平面方案，预测布置钻孔数量，平均孔深,预计钻孔总进尺（必须提供）。

3.报价表，格式附后（必须提供）。

4.包括但不限于勘察方案、报价等方面的意见及建议（自拟）。

5.资质证书复印件（必须提供）。

以上文件均须加盖单位公章，提交时文件袋封并盖骑缝章。

六、提交时间及地点（以下内容如暂未明确，另行通知）

时间：2023年   月   日（星期   ）    时    分

地点：南宁市东葛路89-9号广西中医药大学第一附属医院XXXXXXXXXXXX

联系人：欧工，电话：0771-5848489、18169648836，邮箱：280563616@qq.com

广西中医药大学第一附属医院

2023年    月    日

报价函

（格式）

致：                                ：

根据贵方  广西中医药大学第一附属医院康复医院地质条件详细勘察项目  询价采购文件，正式授权下述签字人  （姓名）  全权代表报价人    （报价人全称）    参加贵方组织的有关采购活动。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴ 我们承担根据询价采购文件的规定，完成相应的责任和义务。

⑵ 我们已详细审核全部询价采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

⑶ 我们同意在送达报价文件之日起遵循本询价采购文件和报价文件，并在90天内均具有约束力，并有可能成交。

⑷ 同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

⑸ 我方完全理解贵方询价采购文件内的所有内容和本次询价有关的任何活动。

⑹ 我方理解贵方可依据采购小组的采购报告接受或拒绝任何报价。

报价人（盖单位公章）：

地址：

邮政编码：

电话、传真：

法定代表人（或委托代理人）（签名）：

日期：

钻孔平面布置图及数量统计

(根据提供的图纸材料编写，纸张、格式不限)

报价表

（格式）

币种：人民币

| 项目名称 | 预算钻孔 进尺深度 （米） | 单价 （元/米） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西中医药大学第一附属医院 康复医院地质条件详细勘察项目 |  |  |  |  |

报价人：(盖公章)

法人代表或委托代理人：(签字或盖章)

日期：    年    月     日

其  他

(自拟)